**在宅医療介護連携ホームページ打合せ**

日時：2017年6月26日（月）11：00～  
場所：中部システムサポートビル  
出席：中部地区医師会事務局 新垣  
　　　中部システムサポート 喜屋武、小野

1. 現状の確認
2. ホームページのコンテンツについて

トップページ：新着情報、ホームページの紹介

お知らせ：新着情報の詳細、過去に掲載した情報全て

業務内容：

マップ：

スケジュール：お知らせのトピックをカレンダー形式で表示

リンク集：

1. 費用について

＜初年度＞

マップ開発費：540,000円

その他コンテンツ開発費：

サーバー開設費：1,029円

サーバーレンタル費：515円／月　5,142円／年

独自ドメイン利用費：1,852円／年（.com、.org、.net、.info、.biz）

独自SSL利用費：1,620円／年

データ入力作業費：１調査表につき、350円

＜２年目以降＞

システム改修費：別途お見積もり

サーバー運営費（レンタル、ドメイン、SSL）：8,614円

1. 開発スケジュール

7月１２日（水）在宅医療介護連携打合せ・・・マップの検索、表示

1. その他